**Отчет об итогах реализации проекта (проектной заявки) за счёт средств гранта, полученных в рамках конкурса школьных и молодежных экологических проектов (проектных заявок) инициативного бюджетирования «Эко-ШкИБ» - 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название проекта  LED-солнце (замена люминесцентных ламп на светодиодные на 1 этаже в Пировской школе) | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (куратора) проекта:  Залевская Татьяна Васильевна | Контактный телефон и e-mail руководителя (куратора) проекта:  Тел: 89620728017  e-mail: tatka-.87@mail.ru | |
| Дата начала проекта:  01.02.2024 (была по плану)  08.12.2023 (по факту) | Дата окончания проекта:  30.05.2024 (была по плану)  28.12.2023 (по факту) | |
| Название организации, через которую осуществлялось финансирование проекта:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пировская средняя школа» | | |
| Общий объем средств проекта  84 000, 00 рублей (восемьдесят четыре тысячи рублей 00 коп) | Объём израсходованных средств, полученных от НИФИ Минфина России (тыс.руб.)  40 000, 00 руб (сорок тысяч рублей 00 коп) | Объем привлеченных средств  44 000, оо руб (сорок четыре тысячи рублей 00 коп) |
| <https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430_753>  <https://ug.ru/eko-shkib-podvodit-itogi/>  <https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430_556>  <https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430_528>  <https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430_875>  <https://vk.com/ecoshkib?w=wall-223007961_152%2Fall>  <https://vk.com/ecoshkib?w=wall-223007961_149%2Fall> | Количество ссылок на публикации в социальных сетях - \_7\_ | |
| Количество печатных/электронных материалов с информацией о реализации проекта - \_2\_ | |
| Подпись руководителя организации  Директор МБОУ «Пировская средняя школа»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.Р.Шайдуллина/  Печать организации |  | |

**Финансовый отчёт об итогах реализации проекта (проектной заявки) за счёт средств гранта, полученных в рамках конкурса школьных и молодежных экологических проектов (проектных заявок) инициативного бюджетирования «Эко-ШкИБ» - 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья расходов | Сумма, утверждённая по смете | Фактически израсходовано | Отчетные документы (чеки, платежные поручения) |
| 1 | Приобретение светодиодных светильников (светодиодных панелей) | 60000,00 | 81000,00 | Платежное поручение №624675  Платежное поручение №770515 |
| 2 | Приобретение коробок распределительных распаячных | 4500,00 | 3000,00 | Платежное поручение № 624676 |

**Аналитический отчёт об итогах реализации проекта (проектной заявки) за счёт средств гранта, полученных в рамках конкурса школьных и молодежных экологических проектов (проектных заявок) инициативного бюджетирования «Эко-ШкИБ» - 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия в рамках проекта | Срок реализации мероприятия | Количество задействованных обучающихся | Краткое описание достигнутых эффектов от реализации мероприятия | Ссылки на фото и видеоматериалы, а также публикации в социальных сетях и иных интернет-источниках |
| 1 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 11-20.12.2023 | 0 | 1) Энергопотребление, необходимое для освещения мест массового скопления людей на 1 этаже МБОУ «Пировская средняя школа», снизилось в 1,8 раз.  2) Освещенность мест массового скопления людей на 1 этаже МБОУ «Пировская средняя школа» увеличилось в 1,6 раз.  3) В школе в использовании сократилось количество ламп, требующих специальных условий хранения и утилизации, на 80 единиц. | <https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430_753> |
| 2 | Проведение викторины на знание основ энергосбережения | 26.02.-29.02.2024 г | 117 | 1. У учащихся сформированы представления о современных способах энергосбережения в быту | https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430\_875 |

**Приложение**

Дополнительные материалы